**Presupuesto Web**

**Valido hasta**: 28/08/2022

**OBJETIVO**

Creación de una aplicación web desde 0 con la función de comprar, intercambiar, hacer stack de criptomonedas, tokens y demás.  
Constará de una navegación de 5 secciones; Inicio, comprar, Mercado, Intercambiar y NFT**.**Tendrá diseño responsive de acuerdo con escritorio, Tablet y smartphone. También constara de animaciones y sección para crearse un usuario.

**Plataformas**

Se desarrollará con HTML5, CSS, SCSS Y BOOTSTRAP

**ETAPAS**

1. Mockup y desarrollo de HTML
2. Diseño con SCSS y CSS, agregado de Bootstrap
3. Revisión de detalles
4. SEO y seguridad final
5. Subida al servidor

**SERVICIOS**

**Incluido:** Diseño de la maquetación y SEO.

**No Incluido:** Configuración de analíticas y capacitaciones.

**DOMINIO**

[www.coindex.com.ar](http://www.coindex.com.ar) en GoDaddy

**Precio anual primer año**: $599,99

**Precio anual a partir del segundo año: $** 5.999**,**99

**HOSTING**

Plan básico de hosting en GoDaddy

Incluye:

* 256 MB de RAM
* 1 sitio web
* Capacidad de almacenamiento de 30 GB
* 1 base de datos
* Ancho de banda sin medición

**GARANTIAS Y SOPORTE**

* garantía y soporte gratuito por 6 meses, después del mes 6, se cobrará mensualmente $ 5.500
* En el periodo gratuito se aceptarán hasta 20 cambios, después del mes 6 los cambios son sin límites.

**PRESUPUESTO**

**Total: $60.000**

Se encuentra incluido el primer mes del hosting y primer pago anual por dominio.

**FORMAS DE PAGO**

* depósito en cuenta bancaria (Pesos o dólares)
* Cheque
* En 1 o dos pagos
* Deposito en criptomonedas mediante Binance, Trust Wallet, Metamask, Coinlist o Coinbase)

**CRONOGRAMA DE DESARROLLO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPAS** | **MES 1** | | | | **MES 2** | | | | |
| 1° Sem | 2° Sem | 3° Sem | 1° Sem | 2° Sem | 3° Sem | 4° Sem | 5° Sem |
| Mockup y HTML |  | |  |  |  |  |  |  |
| Diseño CSS-SCSS |  |  | | | |  |  |  |
| Animaciones, transiciones | Frameworks |  |  |  |  | | |  |  |
| Revision y correcciones finales |  |  |  |  |  |  | |  |
| Seguridad y CEO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subida al servidor |  |  |  |  |  |  |  |  |

Duración: 2 meses